校园直饮矿化机管理系统

迭代计划

3.0

修订历史

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.12.15 | 3.0 | 制定第三次迭代开发计划 | 曹峻茂 |
| 项目小组名称 | 软件2301-汪汪队 | 项目名称 | 校园直饮矿化机管理系统 |

目录

1简介                                         3

2目的                                         3

3范围                                         3

4定义、首字母缩写词和缩略语                   4

5参考文档                                     4

6计划                                         5

7迭代任务                                    6

7.1迭代阶段                               6

7.2迭代细分                               7

8人员配备                                    9

1、简介

校园现有直饮矿化水机缺乏高效运维手段，存在水质信息不透明、设备故障维修不及时、运维效率低下等问题，无法满足学生健康饮水需求与学校运维管理要求。

本项目基于物联网技术与软件工程理论，开发校园直饮矿化水物联网运维平台，覆盖管理员、维修人员、在校学生三类用户，实现设备数据监控、工单流转、扫码用水、水质查询等核心功能，解决传统矿化水机运维痛点，保障学生饮水安全与健康。

2、目的

本迭代计划明确校园直饮矿化水物联网运维平台的 α 版本与 β 版本开发任务、时间安排、人员分工及交付标准，为开发小组提供清晰的工作指引，规范评审、质量管理与配置管理活动，确保项目按计划有序推进。

3、范围

本迭代计划适用于校园直饮矿化水物联网运维平台的全开发周期，为系统设计、开发、测试及验收提供依据，供项目组所有成员参考执行。

4、定义、首字母缩写词和缩略语

| 缩写、术语 | 解释 |
| --- | --- |
| 管理员 | 平台管理用户，负责人员 / 地区 / 设备管理、工单监控、人工派单等 |
| 维修人员 | 平台运维用户，负责接收工单、处理设备故障、巡检辖区设备 |
| 学生 | 平台使用用户，负责查看饮水点、扫码用水、查询水质与饮水量 |
| MQTT | 消息队列遥测传输协议，用于设备数据上传云端 |
| TDS | 总溶解固体，用于衡量水质纯度与矿化指标 |

5、参考文档

《校园直饮矿化水物联网运维平台用例文档》

《校园直饮矿化水物联网运维平台需求规格说明书》

6、计划

功能优先级列表

| 功能模块 | 优先级 |
| --- | --- |
| 用户登录（多角色） | 高 |
| 数据模拟器（定时生成数据） | 高 |
| 管理员 - 设备监控 | 高 |
| 管理员 - 人员 / 用户管理 | 高 |
| 管理员 - 告警查看 | 高 |
| 管理员 - 人工派单 | 高 |
| 管理员 - 查看日志 | 中 |
| 维修人员 - 辖区设备查看 | 高 |
| 维修人员 - 工单抢单 / 拒单 / 提交 | 高 |
| 维修人员 - 查看通知 | 低 |
| 学生 - 饮水点地图查看 | 高 |
| 学生 - 扫码用水 | 高 |
| 学生 - 水质信息查看 | 高 |
| 学生 - 每日饮水量统计 | 中 |
| 实时查询数据（查询触发生成） | 中 |

迭代计划开发阶段时间及任务安排

| 迭代阶段 | 开发时间 | 任务安排 |
| --- | --- | --- |
| 第一次迭代（α 版本） | 第 9-12 周 | 管理员：登录、设备监控、人员 / 用户管理、告警查看、人工派单；维修人员：登录、辖区设备查看、工单抢单 / 拒单 / 提交学生：登录、饮水点地图查看、扫码用水、水质信息查看公共：数据模拟器（定时生成数据） |
| 第二次迭代（β 版本） | 第 13-14 周 | 管理员：通知管理维修人员：查看通知；学生：查看通知、每日饮水量统计公共：实时查询数据（查询触发生成）、系统性能与安全性优化 |

7、迭代任务

7.1 迭代阶段

| 迭代时间段 | 任务 | 产品 |
| --- | --- | --- |
| 第一次迭代（α 版本） | 管理员：登录、设备监控、人员 / 用户管理、告警查看、人工派单；维修人员：登录、辖区设备查看、工单抢单 / 拒单 / 提交学生：登录、饮水点地图查看、扫码用水、水质信息查看公共：数据模拟器（定时生成数据） | 管理员可通过 Web 端登录，实时监控设备数据（TDS 值、流量等）、管理用户与地区权限、查看告警信息、对超时工单人工派单；维修人员可通过 APP 登录，查看辖区内设备状态、抢单 / 拒单处理工单并提交维修结果；学生可通过 APP 登录，在地图上查看饮水点位置、扫码触发出水、查看设备实时水质信息；数据模拟器按 5 秒间隔自动生成设备正常 / 异常数据，通过 MQTT 协议上传云端，触发告警与工单生成。 |
| 第二次迭代（β 版本） | 管理员地区管理；维修人员：查看派单通知；学生：每日饮水量统计公共：实时查询数据（查询触发生成）、系统性能与安全性优化 | 在 α 版本基础上：管理员可对地区进行管理；维修人员可查看被派单弹窗；学生可查看按日 / 周统计的饮水量数据；新增实时查询功能，前端触发查询时模拟器即时生成最新数据并返回；优化系统并发处理能力，完善权限校验与数据加密，保障系统稳定安全。 |

7.2 迭代细分

第一次迭代细分

| 任务 | 可交付工件 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 用户登录 | 前后端登录功能代码、权限校验逻辑代码 | 后端 3、前端 1（Web 端）、前端 2（APP 端） |
| 数据模拟器（定时生成） | Java 版模拟器源码、模拟规则文档、MQTT 发送代码 | 后端 1 |
| MQTT 数据接收服务 | 数据接收与解析代码 | 后端 1 |
| 数据库搭建 | 数据库脚本（表结构设计）、环境搭建文档 | 后端 2 |
| 管理员 - 设备监控 | Web 端设备监控页面代码、数据查询接口代码 | 后端 2、前端 1 |
| 管理员 - 人员 / 用户管理 | Web 端人员管理页面代码、用户增删改查接口代码 | 后端 2、前端 1 |
| 管理员 - 告警查看 | Web 端告警列表页面代码、告警接口代码 | 后端 2、前端 1 |
| 管理员 - 人工派单 | Web 端派单页面代码、派单接口代码 | 后端 2、前端 1 |
| 维修人员 - 辖区设备查看 | APP 端设备列表页面代码、辖区筛选接口代码 | 后端 3、前端 2 |
| 维修人员 - 工单抢单 / 拒单 / 提交 | APP 端工单相关页面代码、工单状态更新接口代码 | 后端 3、前端 2 |
| 学生 - 扫码用水 | APP 端扫码模块代码、出水控制接口代码 | 后端 3、前端 2 |
| 学生 - 水质信息查看 | APP 端水质页面代码、水质查询接口代码 | 后端 3、前端 2 |
| 接口联调与测试 | 联调报告、测试用例、α 版本测试报告 | 后端 3 |

第二次迭代细分

| 任务 | 可交付工件 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 管理员-地区管理 | Web端地区管理页面代码、后端地区管理接口 | 后端2，前端1 |
| 查看派单通知（维修 ） | APP 端通知弹窗代码、派单通知推送接口代码 | 后端 3、前端 2 |
| 学生 - 饮水点地图查看 | APP 端地图页面代码、饮水点标注接口代码 | 后端 3、前端 2 |
| 学生 - 每日饮水量统计 | APP 端饮水量统计页面代码、统计接口代码 | 后端 2、前端 2 |
| 学生-实时查询数据 | APP端查询实时数据页面，模拟器实时生成模块源码、实时查询接口代码 | 后端 1、后端 2、前端2 |
| 系统性能优化 | 缓存配置代码、并发处理优化代码、性能测试报告 | 后端 1、后端 2、后端 3 |
| 系统安全性优化 | 权限细化代码、数据加密代码、安全测试报告 | 后端 2、后端 3 |
| 全功能回归测试 | β 版本测试报告、bug 修复清单 | 后端 3 |

8、人员配备

| 团队成员 | 姓名 | 学号 | 班级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曹峻茂 | 202326010126 | 软件2301 |
| 2 | 王磊 | 202326010106 | 软件2301 |
| 3 | 周竞由 | 202326010122 | 软件2301 |
| 4 | 罗月航 | 202326010125 | 软件2301 |
| 5 | 张红卫 | 202326010128 | 软件2301 |